**Proyecto Quality App “Mi Dinerito”**

**Plan de Pruebas**

**Preparado por**: Equipo B

**Introducción**

Este documento representa el plan de pruebas para la implementación de una nueva funcionalidad para la app de Mi Dinerito, siendo la apertura de una cuenta “N2” dirigida al público menor de 18 años de edad.

**Recursos**

| **Tester** | **% Participación** |
| --- | --- |
| Alfredo Cajica | 25 |
| Yocelin Vasquez | 25 |
| Jorge Corro | 25 |
| Alin Mejia | 25 |

**Alcance:**

Pruebas funcionales y proceso de Automatización para escenarios principales en paralelo.

**Fuera del Alcance:**

Pruebas No funcionales para el Sprint actual.

**Pruebas de Rendimiento:**

Fijar un margen de tiempos de respuesta en los servicios a consultar para realizar una apertura de cuenta.

**Pruebas de Aceptación (UAT):**

Se realizarán validaciones con el PO para validar que cumplamos con los objetivos del Negocio.

**Infraestructura:**

Pruebas de Aceptación de Operación

**Suposiciones:**

Se valida la consulta con los servidores de Renapo

**Riesgos:**

| **No** | **Riesgos** | **Probabilidad**  **(1-5)** | **Impacto**  **(1-5)** | **Severidad**  **(Prob\*Impct)** | **Plan de Mitigación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dependencia con Renapo | 5 | 5 | 25 | * Un servidor espejo te permitirá hacer réplicas en línea de la información que contiene la población. |
| 2 | Factores de Contingencia | 3 | 3 | 9 | * Organización interna dentro del equipo de QA para cumplir con el alcance. |
| 3 | Desarrollo incompleto. | 4 | 4 | 16 | * Considerar el despliegue para un Sprint más. |
| 4 | Cambios de alcance de última hora. | 1 | 5 | 5 | * Estrategia con el equipo de QA para cierre de validaciones. |
| 5 | Perdida/Intermitencia en infraestructura | 3 | 3 | 9 | * Planes Operativos de recuperación de entornos. |
| 6 | HU desactualizadas. | 1 | 5 | 5 | * Coordinación con PO/Equipo de Negocio para actualizar en tiempo la información de la HU. |
| 7 | Entrega 1 día antes de terminar el sprint | 3 | 4 | 12 | * Comunicación constante con el equipo de Dev para definir si se realiza la implementación o no. * Realizar pruebas segmentadas conforme van realizando avances en el Desarrollo. |
| 8 | Cambio de fechas en calendario | 1 | 5 | 5 | * Coordinación con equipo Scrum para considerar la funcionalidad principal dentro del alcance. |

*\*\*\* plantilla tomada del libro Agile Testing de Lisa Crispin y Janet Gregory.*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------